# 최종 연결 런북 — 2026-09-10

개정 계획서 기준 재구현. 크레딧 없이 되는 건 다 해뒀고, 아래는 OpenAI 크레딧($2~3)만 있으면 순서대로 돌리면 끝.

## 0. 지금 상태

| 단계 | 상태 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| ① 출력 코드 = 국세청 6자리 | ✅ | (확정) |
| ② 코드별 통합 정보 테이블 §10.1 | ✅ | data/processed/business_code_master_v1.csv (1,612행 × 18열) · 33_build_business_code_master.py |
| ③④ 임베딩 = bge-m3 로컬 재색인 | ✅ (무료, GPU 72초) | chroma_db/business_code_docs_bge_m3/ · embedders.py · 34_reindex_local.py |
| ③ 임베딩 성능 1차 측정 (무료) | ✅ | bge-m3 gold_v1: Top-1 62.2 / R@3 82.2 / R@20 86.7 / MRR 0.716 · 35_compare_retrieval.py |
| ⑥ 파이프라인 개편 (Q1/Q3/Q4/Q5, 3상태, 확인질문, 수익모델 제거) | ✅ 코드 + 오프라인 테스트 25개 + bge-m3 검색사슬 스모크 4건 | 23_match_business_code_v3.py · test_pipeline_v4_offline.py · test_retrieval_chain_bge.py |
| ⑤ 골든셋 초안 생성 | ⏳ 스크립트만 (크레딧 필요) | 36_build_gold_draft.py |
| ⑤ 골든셋 사람 검수 | ⏳ 사용자 몫 (5~10h) | 37_finalize_gold.py |
| ⑦ A~E / 문헌 대조 평가 | ⏳ 스크립트만 (크레딧 필요) | 38_eval_pipeline.py · 기준: docs/평가근거_문헌표.md |

남은 asterisk 2개: (1) 골든셋 200건 사람 검수는 사용자 시간 필요 → 오늘 못 끝냄. (2) OpenAI 임베딩 A/B는 쿼리 임베딩 소액 크레딧 필요(선택).

## 1. 최종 연결 순서 (크레딧 있는 키를 .env 에 넣은 뒤)

cd mulkko_industry_code_matching
cp .env.example .env          # OPENAI_API_KEY 채우기, EMBEDDING_MODEL=bge-m3 확인

# --- 상태 점검 ---
python -c "from industry_matcher import health; print(health())"
#   chroma_doc_count 14627, reference_rows 1612 이면 정상

# --- (1) ⑥ 스모크: 실제 1건 (~$0.03) ---
python business_matching/23_match_business_code_v3.py \
  --seed "직접 볶은 원두로 손님에게 커피를 만들어 파는 카페" \
  --problem "동네에 스페셜티 커피를 마실 곳이 없다" \
  --solution "매장에서 바리스타가 에스프레소 음료를 제조해 현장 판매하고 원두도 소매한다" \
  --offline 예
#   -> 결과 상태 "추천_가능", 대표 "커피 전문점(552303)" 나오면 OK
#   프롬프트가 이상하면 23번 ACTIVITY_SYSTEM / RERANK_SYSTEM 손보고 재실행 (건당 ~$0.03)

# --- (2) ⑤ 골든셋 초안 200건 (~$0.3, 30분) ---
python business_matching/36_build_gold_draft.py            # gold_draft_v1.csv
#   먼저 스모크: python business_matching/36_build_gold_draft.py --dry   (20건)

# --- (3) 사람 검수 : gold_draft_v1.csv 열어서 ---
#   auto_check != OK 인 행 먼저, 사람_확정_primary / _secondary / _note 채우고
#   사람_검수완료 = Y.   (혼자, 5~10시간. category 별로 나눠 하면 편함)

# --- (4) 검수분 -> 평가셋 ---
python business_matching/37_finalize_gold.py               # gold_set_v3.csv

# --- (5) ⑦ 전체 파이프라인 평가 + 문헌 대조 (~$1.5) ---
python business_matching/38_eval_pipeline.py --gold business_matching/gold_set_v3.csv
#   -> data/outputs/eval_pipeline_gold_set_v3.json
#   Top-1 / Recall@3 / MRR / result_state 분포 / 추천_가능 버킷 정확도
#   문헌 기준: 추천_가능 ~55% · 그 버킷 ≥90% · 전체 Top-1 65~80%

# --- (6) (선택) 임베딩 A/B : OpenAI vs bge-m3 (~$0.01) ---
python business_matching/35_compare_retrieval.py --model text-embedding-3-small --gold business_matching/gold_set_v3.csv
python business_matching/35_compare_retrieval.py --model bge-m3 --gold business_matching/gold_set_v3.csv

## 2. 새 API 계약 (백엔드 연동)

from industry_matcher import match_business_code, warm_up

warm_up()   # 서버 기동 시 1회 (bge-m3 GPU 로드 포함)

result = match_business_code(
    seed,                    # Q1 사업 아이템 (5~200자)
    problem_or_opportunity,  # Q3 문제/기회 (5~300자)
    solution_approach,       # Q4 해결 방식 (5~300자)
    is_offline_store=None,   # Q5: True(오프라인 매장) / False(온라인·서비스) / None(미입력)
    region="",               # Q6 지역: 업종 판정에 미사용, 통과만
)

### 출력에 새로 생긴 필드 (result["representative_business"])

| 필드 | 값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| result_state | "추천_가능" / "사용자_확인_필요" / "정보_추가_필요" | 결과 화면 분기 |
| clarifying_question | 문자열 (또는 ““) | 사용자_확인_필요 / 정보_추가_필요 일 때 화면에 표시 |
| state_reason | 디버그용 사유 | 로깅 |

- revenue_model 입력 없음 (실제 폼에 수익모델 슬롯이 없어 제거).

- business_code = 국세청 6자리. confidence (high/mid/low) 는 유지.

- alternatives (최대 3), additional_businesses (0~2) 는 기존과 동일.

### 3상태 판정 규칙 (튜닝 파라미터 없음)

- 정보_추가_필요 : 후보 pool 비었음 OR 구조화가 product_service 를 못 뽑음

- 사용자_확인_필요 : 상위 후보 3개가 대분류 계열(제조/도소매/정보통신) 2개+ 에 걸침 OR compute_confidence == low

- 추천_가능 : 그 외

## 3. 파일 지도 (이번에 추가/변경)

| 파일 |  |
| --- | --- |
| business_matching/embedders.py | 임베딩 백엔드 추상화 (OpenAI ↔ bge-m3) |
| business_matching/33_build_business_code_master.py | ② 코드별 통합 테이블 |
| business_matching/34_reindex_local.py | ③④ 로컬 GPU 재색인 |
| business_matching/35_compare_retrieval.py | 임베딩 모델별 retrieval 지표 (LLM 0) |
| business_matching/36_build_gold_draft.py | ⑤ 골든셋 초안 생성 |
| business_matching/37_finalize_gold.py | ⑤ 검수분 → gold_set_v3.csv |
| business_matching/38_eval_pipeline.py | ⑦ 전체 파이프라인 평가 + 문헌 대조 |
| business_matching/23_match_business_code_v3.py | ⑥ 개편 (입력계약·3상태·Q5·임베딩배선) |
| business_matching/test_pipeline_v4_offline.py | 로직 25개 (크레딧 0) |
| business_matching/test_retrieval_chain_bge.py | 검색→상태 사슬 스모크 4건 (크레딧 0) |
| docs/평가근거_문헌표.md | 평가 기준의 문헌 근거 |
| archive/ | gold_set_v2.csv, 30·31·32 (계층 rerank, 계획서 밖) |